# Projektplanung

## Anforderungen

### Admins

* Alle Funktionen wie Benutzer
* Filme zur Webseite hinzufügen
* Filme von der Webseite löschen
* Filme bearbeiten
* Andere Benutzer zu Admins machen

### Benutzer

* Account erstellen und einloggen
* Filme von 1-10 Bewerten
* Filmtrailer anschauen
* Unter Filme kommentieren
* Kommentare löschen
* Kommentare bearbeiten
* Filmrating bearbeiten

## Aufgabenverteilung

### Gregory

* Frontend (75%)
  + Login/Registration
  + Filmtrailer anschauen
  + Komentare erstellen
  + Filmdetails

### Pascal

* Frontend (75%)
  + Sprache ändern mit einem Framework (i18n) (100%)
  + Gregory helfen

### Julian

* Backend (100%)
  + Datenbank
  + Express API
    - Login
    - Register
    - Kommentare
    - Rating
    - Admin- und Benutzerrechte
* Frontend
  + Verschönern und Überarbeiten

## Zeitplan

| Datum | Gregory | Julian | Pascal |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.03.25 | -> | Markdown erstellt und Planung fertig gemacht | <- |
| 24.03.25 | Login / Registration gemacht | Frontend Homepage | i18n einrichten |
| 31.03.25 | Film Details | Datenbank erstellen | i18n einrichten |
| 07.04.25 | Comments hinzugefügt | Express API erstellen | I18n / Register |
| 14.04.25 | Edit, Delete und Senden für die Comments gemacht | Routen für API | Statusbericht/ Dokumentation |
| 05.05.25 | Frontend mit Backend verknüpfen | Routen für API | Frontend |
| 12.05.25 | Verbessermöglichkeiten allgemein | Routen für API | Programmieren |
| 19.05.25 | Restliche Zeit zum Überarbeiten | | |
| 26.05.25 |
| 02.06.25 |